协作者 A 任务单 · 直连接入补齐

基准：客户 2026-09-08 确认 · 凌云协议 A/B/C · 真实 MQTT 端到端已实测通过

编制日：2026-09-08　｜　对应《设备直连接入开发计划》P1–P3　｜　B 线已完成部分见第 2 节

1　客户 2026-09-08 新确认

| # | 客户原话 | 对开发的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按移动凌云接口协议（A/B/C）开发，里面包含所有设备的数据和交互接口 | 协议 A/B/C 作为接口依据，与原计划一致 |
| 2 | 凌云协议过渡，以最终的设备协议为主 | 雷达、反制继续用厂家原生协议，不改； 凌云侧适配器按来源逐个替换的机制保留 |
| 3 | 可以先用 MQTT 模拟设备发数据 | 已完成，见第 2 节 |
| 4 | 需求确认表其余按默认开发 | 确认表 50 条右侧默认列即为已确认基线 |

2　B 线已完成（A 无需动作，但需重新拉取数据集）

2026-09-07 用真实 mosquitto 走完整链路实测：MQTT 发布 → broker 订阅 → 信封校验 → inbox_message → 融合管线。

| 来路 | 路 | 帧 | 观测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式一 内置回放 | radar | 84 | 102 |
| 方式二 真实 MQTT | radar | 84 | 102 |
| 方式一 内置回放 | tdoa | 42 | 42 |
| 方式二 真实 MQTT | tdoa | 42 | 42 |

两条入口产出完全一致，说明摄取链路本身正确。

首次实测时 180 条全部被拒，根因是共享模拟数据集与信封校验不一致，已由 B 线修复：

| 缺陷 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 协议 A 138 条 IDENTITY_MISMATCH | payload.deviceId 写死 "S85"，与主题末段 S85R1/T1/A1 不符 | senseData() 按来源取 deviceId，与导出器同源 |
| 光电 BeginTracking 35 条 INVALID_ENVELOPE | 缺 codeStatus | 补 codeStatus = 200 |
| 光电 HeartBeat 7 条 INVALID_ENVELOPE | 缺 deviceId / codeStatus / cameraStatus | 三项补齐 |

请重新拉取 docs/直连接入计划/stage85-lingyun-demo.mqtt.ndjson（2026-09-07 21:55 重新导出，180 行，原样发布零改动即可通过）。

⚠️ 注意：协议 C 的 codeStatus 取 200 才是成功，EoEdgeIngressService 按 != 200 记失败。用 0 会被当作失败。

3　任务

| # | 任务 | 为什么要 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 协议 A 补 dcd（协议破解）与 rid（RemoteID）两路摄取 | 这两路是唯一能给出无人机序列号、机型、飞手位置的来源。 不接，确认表 B2/B9 的"身份不匹配"将永远只能标"判不了"， 客户最关心的"认出是谁"无法交付 | 高 |
| A2 | 协议 A 补 aoa 摄取 | LingyunEnvelope.TYPES 现只有 radar/5ga/tdoa， AOA 设备登记直接被拒 MQTT_CONFIG_INVALID； 数据集里已有 12 条 AOA 报文无人接收 | 中 |
| A3 | 光电跟踪任务触发 | 协议 C 要求平台先下发 BeginTracking 开任务，设备才上报。 实测 35 条跟踪上报全部 TRACK_NOT_OPEN（此为正确行为）。 融合已写 fusion_event 但无人消费。 按确认表 D6 默认"点选之后再跟踪"，做值班员手点入口即可， 自动触发可后置 | 中 |
| A4 | 雷达、反制维持厂家原生协议 | 客户确认凌云为过渡、以最终设备协议为主。 RadarTcpV300Adapter 与 CountermeasureTcp4ChV20Adapter 已接入， 且雷达是目前唯一真联调过的来源。本条无需动作，仅在契约中写明 | 无动作 |

4　边界：按确认表默认，以下不做

| 来源 | 约束 |
| --- | --- |
| 确认表 A4 | 反制设备平台上只能开、关、加时长；界面不出现卫星导航干扰。 协议 B 虽有更多控制码，按默认不实现 |
| 确认表 D7 | 平台不负责摇云台。协议 B 的云台角度控制码不接 |
| 协议 C 原文 | 标注"暂不支持"的事件（AdjustDeviceInfo、DetectToggle、TrackToggle、 SetHome、MoveHome、AbsMoveByAngle）在接口管理页标"设备协议未提供"，不实现 |

5　等客户答复才能动的两件事

| # | 事项 | 没有时怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MQTT broker 部署在哪、设备怎么连到它、账号与主题前缀（providerCode）、 每台设备的外部编号与类型对照表。 注意：我们是 MQTT 客户端，订阅 bridge/+/device_data/#； 协议 A 原本由凌云平台分配账号，凌云移除后改由我们分配， 因此需要确认 broker 归谁部署、设备侧如何接入 | 继续用模拟数据集，真接入验收往后挪 |
| 2 | 高度基准：协议 A 的 altitude 是海拔还是椭球高，如何换算 | 凌云来源高度不进合法性比较，只显示原始值并标"基准待确认"。 按确认表 B3 默认"判不了"，不挡开发，但高度类判定不能上线 |