协作者 B 直连切片计划

范围：契约冻结、凌云报文到统一观测的映射、规则输入、实测雷达提升（阶段 8 补充切片，编号 8.5）

基准：凌云协议 A/B/C、对齐文档第 5 节、决策 8-30、《设备直连接入开发计划》

裁定：A 线由协作者 A 做；B 不碰 A 的文件

编制日：2026-09-07

B 负责让进来的报文变成统一目标库里可信的观测：定义 A 要遵守的 inbox 信封与质量字段，写协议 A/C 到 SourceObservation 的映射，把飞手位置和 SN 接进阶段 7 的超视距与身份维度，并把实测雷达提升到统一目标库。融合算法、表结构、页面都不重做——这一切在阶段 8 已经交付，本切片只补映射与输入。

| 任务 3 P0 · P2 · P4-B（拆成 8.5.0–8.5.3） | 工作日 ≈9 2 + 4 + 2 + 1 验收，并行后约 6 | 迁移编号 070–074 R__stage85_*，种子 @Order 95 | 开工条件 阶段 9 提交 P0 契约现在就写，代码等阶段 9 收口 |
| --- | --- | --- | --- |

不变量：融合引擎只认 SourceObservation；凌云协议只是一族映射器；库内 source_type_catalog.schema_status 在真实联调前保持 DEMO；高度基准未确认前凌云来源的高度不进合法性比较；前端只改字典文案（"按凌云协议 v8.6 建模，待联调"），不改页面。

# 01 任务与会话分配

| 任务 | 会话 | 简报 | 独占文件 | 先写的测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.0 契约冻结（P0） | 领导（现在开始） | — | docs/backend-stage8/device-direct-access-contract.md、对齐文档第 5 节、迁移 070（目录 AOA/DCD/RID、`fusion_config` 增 `accuracy_default_m` 三项）、`FusionContracts`（`SourceEstimate` 加 `pilotLongitude/pilotLatitude`、`classSource`）、`OBJECT_TYPE_LABEL` 字典、`R__stage85` 骨架 | Stage85ContractTest（目录五→八行、参数组存在、契约枚举编译） |
| 8.5.1 报文映射与回放（P2-a） | Session 1（E1） | task-8.5.1-brief.md | 迁移 071（`source_observation.pilot_location`、`class_source`）、`modules/fusion/ingest/{LingyunSenseDataMapper, EoTrackingReportMapper, LiveRadarFrameMapper, InboxSourceRouter}`、`FusionInboxRepository.claim` 前缀白名单、`integration/replay/**` 改为输出协议 A/C 报文、`LocalStage8FusionReplaySeeder` 数据集 v2 | LingyunSenseDataMapperTest（七种设备类型、光电/AOA 位置置空、255 识别中、飞手位置）、EoTrackingReportMapperTest（跟踪期间才有观测、引导源不入库）、FusionPipelineReplayTest 六场景在新格式下仍全绿 + 一个 TDOA 飞手位置场景 |
| 8.5.2 规则输入与读侧（P2-b） | Session 2（E2） | task-8.5.2-brief.md | 迁移 072（`rule_param` 增 `C02.bvlos_distance_m`、`C01.identity_sn_match`，DEMO）、`engine/checks/C02_6BvlosCheck` 与 `PlanMatchCheck` 身份维度、`TargetDtos/ObservationDto` 加 `pilot_location`、`source_type` 读侧、`labels.js` 文案与新类别字典 | C02_6BvlosCheckTest（有飞手位置且距离 > 阈值 → FAIL；无 → UNDETERMINED；AGL/AMSL 不参与）、PlanMatchCheckTest 追加 SN 匹配、FusionReadApiTest 追加 `pilot_location` |
| 8.5.3 雷达提升 + PG 专项（P4-B） | Session 3（助手） | task-8.5.3-brief.md | `SourceObservationPort` 的 `live-radar:` 实现（`LiveRadarFrameMapper` 由 E1 提供）、`app.fusion.live-promotion.enabled` 接线、Stage85PostgresTest、ProductionStage85SeedIsolationTest | PG 上：`pilot_location` SRID 4326 CHECK、`live-radar:` 行在开关关闭时不被领取、站址 RTK 缺失时位置 `REFERENCE_UNKNOWN` 不写 (0,0)、三前缀并发领取无交集 |
| 审查 | Session 4 | reviewer-brief-stage85.md | 只写 `review-log.md` | — |
| 8.5.9 集成验收 | 领导 | — | 验收文档、提交、决策清单 | — |

顺序：8.5.0 → 8.5.1 ‖ 8.5.2 ‖ 8.5.3（骨架）→ 8.5.3 补齐 → 8.5.9。E1 先落迁移 071 并在 progress.md 追加 "8.5.1 DDL 071 landed"。

# 02 契约（8.5.0 冻结内容）

## 2.1 inbox 信封（A 写、B 读）

| 列 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source | lingyun:<deviceTypeAbbr>:<deviceId> / eo-edge:<edgeId> / live-radar:<deviceId> | B 的 claim 前缀白名单从 replay: 扩到这三个；ops 的 live-device:* 行仍不碰 |
| source_msg_id | 协议 A msgCnt；协议 C metadata.extention.msgId，缺则 timestamp；雷达 bootMicros:frameId | 与 source 构成唯一键去重 |
| source_id / payload / payload_hash / status | integration_source 外键 / 原始 JSON / SHA-256 / RECEIVED | 阶段 2 列；A 不写 ops 列 |

## 2.2 映射规则（要点，全文见对齐文档第 5 节）

光电（协议 A oe）与 AOA 的经纬度、高度置 NULL；AOA 只出 quality.bearing_deg；光电的类别、置信度、预估位置只来自协议 C 的跟踪上报，且引导源 objectData 不入库。

objectType 0/3/7/30/40/50/100/255 → UNKNOWN/PERSON/VEHICLE/UAV/BIRD/SHIP/REMOTE_CONTROLLER/识别中（class_code NULL + quality.identifying）。

uavSN 优先、其次 uavModel 进 identity_clue；pilotLon/pilotLat 进新列 pilot_location。

高度：altitude 落 quality.altitude_raw，altitude_amsl_m/height_agl_m 记 REFERENCE_UNKNOWN，直到客户确认基准；height（相对基站地面）落 height_agl_m 并标 quality.height_datum=DEVICE_GROUND。

精度：协议无字段，取 fusion_config.filter.accuracy_default_m（新增 AOA/DCD/RID 三项，DEMO）。

fusion_event 供 A 触发光电跟踪：event_type='STATUS_STABLE' 的 payload 追加 latest_state 摘要（位置、速度矢量、高度原始值与基准说明），A 只读不改。

# 03 验收口径（8.5.9）

H2 全量与真实 PostgreSQL 专项（阶段 4/5/7/8/9 回归 + Stage85PostgresTest）全绿；git diff --check 干净。

凌云格式六场景回放：同一物理目标只出现一次；光电目标只在跟踪任务期间有类别与预估位置；AOA 目标无位置但有方位；TDOA 飞手位置场景让 C02-6 从"恒不可判定"变为可判定；识别中（255）目标类别为空且不误判。

实测雷达开关：开启后真实雷达在线时融合感知页出现统一目标；关闭后 ops 模型不受影响。

页面只改文案：融合感知页与设备页的"演示字段"标注改为"按凌云协议 v8.6 建模，待联调"；check-ui-text.sh 零新增命中。

未接入项如实记录：高度基准、各源精度、目标编号生命周期、光电类别取值表；阶段 8 未在管线内触发的自动合并/分裂仍不在本切片。

# 04 与 A 的交接点

| 时点 | B 交给 A | B 需要 A |
| --- | --- | --- |
| 8.5.0 结束（D2） | 契约 v1.0、凌云格式模拟数据集、fusion_event payload 定义 | — |
| 8.5.1 结束 | 三前缀领取上线，A 的 inbox 行可被消费 | A 的 P1 至少能把模拟数据集经 MQTT 落 inbox |
| 8.5.3 | `live-radar:` 消费与开关 | A 的 P4-A（雷达帧落 inbox） |
| 联调 | 每来源的映射回归用例 | 真实设备报文样本 |

来源：凌云协议 A/B/C（设备资料/凌云协议/）、docs/backend-stage8/target-schema-v1-alignment.md 第 5 节、docs/backend-stage8/decisions.md 8-1 / 8-30、阶段 8 契约 v1.2、《设备直连接入开发计划》。